梅子、乌龙泵站报废固定资产出售处置

合同协议书

甲方（出让方）：

乙方（受让方）：

鉴于甲方下属泵站有一批已达到报废标准的固定资产需处置，乙方具备相应资质及能力承接该批次资产拆除及处置工作和承诺按规范完成拆除并履行安全责任。根据《中华人民共和国民法典》《呈贡区区级行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关法律法规，经公开竞价程序确定乙方为收购方，双方就报废固定资产出售及拆除风险消除事宜达成如下协议：

第一条 标的物

- 1.1 处置资产为甲方下属乌龙、梅子泵站内37项报废固定资产，具体清单详见附件1《梅子、乌龙泵站报废物品情况》（含资产名称、规格型号、数量、购置时间及现状图片）。本批标的物权属清晰，甲方已取得有权机关处置同意，无抵押、查封或其他权利限制。

1.2 乙方确认已现场勘查标的物，知悉其现状（包括但不限于破损程度、数量位置等），承诺按本合同约定处置。

第二条 交易价款及支付

2.1 经公开竞价，标的物成交总价为￥________元（大写：人民币________）。

2.2 支付方式：合同签订后5个工作日内，乙方向甲方支付全款￥________元

（大写：人民币________）；

第三条 双方权利义务

（一）甲方权利义务

3.1 协助乙方开展拆除前准备工作及组织验收工作；

3.2 有权监督乙方拆除过程，要求乙方按合同约定完成拆除及场地恢复，要求乙方纠正违反本合同约定的行为；

3.3 若乙方违反本合同约定（如破坏非标的设施、逾期完工），造成甲方损失，甲方有权要求乙方恢复或全额赔偿。

（二）乙方权利义务

3.4 自付清全款之日起，有权处置拆除后的可回收材料；

3.5 严格按本合同要求完成拆除作业，不得擅自扩大拆除范围或损坏非标的物资产；

3.6 承担拆除作业全过程的安全责任、环保责任及费用，因乙方原因导致的第三方人身财产损失或环境污染，由乙方全额承担；

3.7 拆除完成后，负责清理场地内建筑垃圾，须运至合规消纳场所，禁止随意倾倒，若有废水须经沉淀处理达标后排放，禁止乱排。

3.8须进行管道永久固定堵水，所有管道拆除或割断后必须封堵破损口。

- 3.9乙方需自行投保拆除工程相关保险（如建筑工程一切险、第三者责任险）。

第四条 拆除作业核心要求

4.1 结构保护：

- 乙方仅可拆除《梅子、乌龙泵站报废物品情况》列明的设备及附属部件，不得破坏泵房主体及附属结构（包括墙体、梁柱、屋顶、地面混凝土层等）；

- 拆除工具需采用低冲击方式（如液压剪、气割），禁止使用爆破、重锤猛击等可能损伤结构的方法；

- 若拆除过程中发现泵房结构存在隐患（如墙体开裂），乙方须立即停止作业并通知甲方，经甲方确认安全后再行施工。

4.2 安全责任：

- 乙方须制定《拆除作业安全方案》（含应急处置措施），经甲方审核备案后实施；

- 乙方须严格落实安全生产主体责任，对施工人员进行安全教育培训及技术交底，配备专职安全管理员进行现场安全管理工作。

- 乙方所有作业人员须持有有效身份证件、特种作业操作证（如焊工、起重工、高处作业人员）；

- 作业人员须佩戴安全防护装备（安全帽、防滑鞋、防尘口罩、护目镜等），高空作业人员须系挂五点式安全带且挂钩固定于独立安全绳；

- 乙方须为作业人员购买工伤保险及意外伤害险，否则不得进场施工；

- 拆除过程中采取必要防护措施（如围挡、防尘、防坠落），避免影响周边环境及周边人员安全。作业区域设置硬质围挡，围挡外侧张贴“禁止入内”“当心坠落”等警示标识，拆除现场须配置消防器材，临时用电须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，电缆线须架空或穿管保护，配电箱加锁并接地。

- 因乙方安全措施不到位导致的安全事故（包括人员伤亡、设备损坏），由乙方承担全部责任及赔偿，甲方不承担任何连带责任。

第五条 场地恢复

5.1 若拆除作业导致泵房墙体、屋顶等部位出现破损口（面积≥0.5㎡），乙方须在拆除完成后3个工作日内按以下标准修复：

- 墙体破损：采用C25混凝土+钢筋网片分层修补，厚度不低于原墙体结构层；

- 屋顶破损：采用与原屋顶相同材质（如彩钢瓦、混凝土板）修复，防水等级不低于原设计标准；

- 地面破损：采用标号不低于C30的混凝土浇筑，平整度误差≤5mm。

- 5.2 修复完成后，乙方须书面申请甲方验收，甲方应在5个工作日内组织现场核查。

- 5.3（1）拆除完成后，须清理场地内所有拆除废弃物、杂物及遗留垃圾，达到“场清地净”标准（无明显建筑垃圾、无油污污染、无松散土方）；（2）对拆除区域土地进行平整，恢复至拆除前地形地貌。场地恢复完成后，须满足甲方后续使用需求（如无阻碍日常工作、无安全隐患）。

第六条 拆除期限与验收

- 6.1拆除期限：自本合同生效之日起_60_日内完成全部拆除及场地恢复。若因不可抗力（如暴雨）或甲方原因导致延期，经双方书面确认后可顺延

- 6.2验收流程：乙方完工后3个工作日内书面通知甲方验收；甲方收到通知后5个工作日内组织现场核查，核查内容包括：（1）标的物已全部拆除，无残留；（2）清单外甲方设施完好无损；（3）场地清理、恢复。

6.3验收合格后，双方签署《验收确认单》；验收不合格的，乙方应在______日内整改完毕，重新申请验收，整改费用由乙方承担。整改后仍未通过的，由甲方进行整改，整改费用由乙方承担。

6.4验收标准：

- 标的物已全部拆除；

- 泵房结构无新增损伤；

- 破损口修复符合本合同相关款要求；

- 场地无明显建筑垃圾堆积，安全隐患已消除。

第七条 违约责任

7.1 若乙方擅自破坏泵房结构或未修复破损口，甲方有权解除合同并要求乙方按总价款的20%支付违约金；

7.2 若乙方未履行安全责任导致安全事故，除承担全部赔偿责任外，甲方有权解除合同并要求乙方按总价款的20%支付违约金；

7.3 乙方逾期完工的，每逾期1日，按成交价的3‰向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

- 7.4仅拆除标的物本身，泵房内原有建构筑物设施、电气线路、给排水管道等非报废资产须保持完好；若因乙方误拆或故意破坏导致清单外设施损毁，乙方须在3日内按原样修复并经甲方验收合格，修复费用由乙方全额承担；无法修复的，按市场评估价（以甲方委托的第三方评估机构出具的报告为准）100%赔偿。

第八条 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向呈贡区人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

9.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

9.2 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

| - 甲方（盖章）：__________________ | - 乙方（盖章）：__________________ |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）：__________ | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| - 社会信用代码证： | - 社会信用代码证： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| - 地址： | - 地址： |
| 签订日期：______年____月____日 | - 签订日期：______年____月____日 |