
昆明市呈贡区交通运输局2024年农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目

项目名称

农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目
立项依据

区委或区政府专题会会议纪要
项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区交通运输局


组织机构代码：115301210151296166

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋7楼
联系电话：0871-67476359

法人代表：韩志明

经费来源：财政拨款

单位概况：无
项目基本概况

1、沿河路：新建钢管栏杆1588米；

2、三铝公路：新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；

3、缪阳线：新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。

4、2021年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。

计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。          

示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。

项目实施内容

1、沿河路：新建钢管栏杆1588米；

2、三铝公路：新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；

3、缪阳线：新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。

4、2021年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。

计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。          

示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。

资金安排情况

财政拨款437,115.16元。
项目实施计划

1.完成示范点的建设，为建设好、管理好、养护好、运营好农村公路发挥示范引领作用。

2.打造呈贡区建设四好农村路的亮点。

3.河路：新建钢管栏杆1588米；

4.三铝公路：新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；

5.缪阳线：新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。 
项目实施成效

履职基础、公共服务能力得到提升。

项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2024年-2026年)
	完成四好农村路建设任务。通过对存在安全隐患的路段进行综合治理，明显改善交通安全设施，确保安全通行。

	
	预算年度(2024年)目标
	完成缪阳线路面硬化1100m，斗南水塔-抽水站线路面硬化418m。完成沿河路新建钢管栏杆1588米；三铝公路新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；缪阳线新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	安装缆索式护栏
	=
	1100
	米
	定量指标
	未达标
	安装缆索式护栏
	相关合同和批复文件

	
	
	安装钢管栏杆
	=
	1588
	米
	定量指标
	未达标
	安装钢管栏杆
	相关合同和批复文件

	
	
	钢筋混凝土护栏
	=
	1317
	座（处）
	定量指标
	未达标
	钢筋混凝土护栏
	相关合同和批复文件

	
	
	三波波形护栏
	=
	1142
	米
	定量指标
	未达标
	三波波形护栏
	相关合同和批复文件

	
	
	减速标线
	=
	338.4
	处
	定量指标
	未达标
	减速标线
	相关合同和批复文件

	
	
	标志牌
	=
	9
	台（套）
	定量指标
	未达标
	标志牌
	相关合同和批复文件

	
	
	修补路面
	=
	3142.13
	平方米
	定量指标
	未达标
	修补路面
	相关合同和批复文件

	
	
	爆闪灯
	=
	6
	个
	定量指标
	未达标
	爆闪灯
	相关合同和批复文件

	
	
	路面硬化总里程
	=
	1.518
	公里
	定量指标
	未达标
	路面硬化总里程
	相关合同和批复文件

	
	
	涉及路线条数
	=
	2
	个/标段
	定量指标
	未达标
	涉及路线条数
	相关合同和批复文件

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	项目竣工验收合格率
	>=
	98
	%
	定性指标
	未达标
	项目竣工验收合格率
	相关合同和批复文件

	
	
	方案制定和前期准备时间
	=
	2
	月
	定量指标
	未达标
	方案制定和前期准备时间
	相关合同和批复文件

	
	
	竣工验收合格率
	=
	98
	%
	定性指标
	未达标
	竣工验收合格率
	相关合同和批复文件

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	计划完工率
	=
	98
	%
	定性指标
	未达标
	计划完工率
	相关合同和批复文件

	
	
	计划开工率
	=
	98
	%
	定性指标
	未达标
	计划开工率
	相关合同和批复文件

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	社会效益指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	设计功能实现率
	>=
	98
	%
	定性指标
	未达标
	设计功能实现率
	相关合同和批复文件

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	服务对象满意度指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	空

	
	
	受益人群满意度
	=
	96
	%
	定性指标
	未达标
	受益人群满意度
	相关合同和批复文件


