昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡区开展禁止开垦陡坡地范围

划定技术服务项目

- 一、项目名称

呈贡区开展禁止开垦陡坡地范围划定技术服务

- 二、立项依据

《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于加强新时代水土保持工作的实施方案〉的通知》（云办通〔2023〕18号）、《云南省水利厅关于印发水土保持重点区域划定技术方案的通知》（云水保〔2024〕12号）、中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市加强新时代水土保持工作任务清单》的通知 昆办通〔2023〕36 号、《昆明市水土保持委员会办公室关于开展禁止开垦陡坡地范围划定工作的函》（昆水保办〔2024〕3号）等相关要求，呈贡区全面启动禁止开垦陡坡地范围划定工作。

- 三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋9楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：昆明市呈贡区水务局是主管全区水务工作的呈贡区人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务建设管理和滇池保护治理工作的集中统一领导。

- 项目基本概况

呈贡区共划定禁止开垦陡坡地面积1750.00hm2、图斑数90个。划定禁止开垦陡坡地涉及吴家营街道办事处、雨花街道办事处、七甸街道办事处、洛羊街道办事处、马金铺街道办事处，20个行政村。

- 五、项目实施内容

呈贡区共划定禁止开垦陡坡地面积1750.00hm²，图斑数90个。划定禁止开垦陡坡地面积占全区国土面积的3.43%，占全区林地、草地、裸土地总面积的9.44%。涉及林地面积1662.99hm2，图斑数84个，分布较广；草地面积87.01hm2，图斑数6个，均分布在马金铺街道办事处。

呈贡区生态保护红线总面积为10675.12hm2，本次禁止开垦陡坡地划定范围位于生态保护红线内的面积共941.01hm2，占生态保护红线总面积的8.81%，占划定总面积的53.77%。

- 六、资金安排情况

呈贡区区级财政预算资金134839.00元。

- 七、项目实施计划

2024年10月，技术单位技术小组完成内业划定禁止开垦陡坡地范围。2024年11—12月，技术小组根据《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》及《云南省水利厅关于印发水土保持重点区域划定技术方案的通知》选取7.46%图斑，区水务局及技术负责人到各街道办事处对呈贡区禁止开垦陡坡地范围图斑逐一自查，填写完成禁止开垦陡坡地范围图斑调查核实表并修改完善图斑。2024年11月13—28日，呈贡区水务局在全区范围内第一次充分征求各部门、乡镇（街道）及行政村对初步划定成果的意见。2024年12月2—4日，进行第二次征求初步划定成果意见。2025年4—6月，根据部级工作提示函和省市级复核成果，对划定成果进行修正。2025年9—10月，进行第三次征求初步划定成果意见，对图斑进行再次完善。形成呈贡区禁止开垦陡坡地范围划定成果，成果不涉及25°及以下特殊区域禁止开垦范围。

- 项目实施成效

禁止开垦陡坡地范围划定作为水土保持工作的一项重要任务，是《中华人民共和国水土保持法》赋予县级人民政府的一项关键职责，是建立水土保持空间管控制度的重要组成部分，是开展水土流失防治和强化农林开发活动监管的重要基础性工作。在维护粮食安全、生态安全和河湖健康生命安全，维持生态系统平衡、建设生态农业、改善人居环境、发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益等方面具有重要意义。

呈贡区划定禁止开垦陡坡地范围主要呈条带状多分布于呈贡区东北部、东部、东南部和南部等生态集中区域，反映“高度集中、东南重西北轻”的极不均衡特点。近90%（90.71%）的陡坡地集中分布于东部和南部的七甸（677.07hm2）、吴家营（429.71hm2）和马金铺（480.65hm2）三个街道办事处，构成了生态保护的核心区。这一格局明确也揭示了呈贡区水土保持与土地管理政策重点需聚焦东部和南部片区。

- 九、项目绩效目标表