
昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡区沐春湖泛春湖水环境整治及生态建设项目基金经费项目

一、项目名称

呈贡区沐春湖泛春湖水环境整治及生态建设项目
二、立项依据

《关于呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2022〕46号）
三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局
组织机构代码：115301210151293846
地址：昆明市呈贡区呈祥街惠景园D7栋9-10

楼联系电话：67478333
法人代表：王吉庆

经费来源：2026年区级财政预算
单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
四、项目基本概况

位于呈贡七步场沐春湖泛春湖用地范围内，项目估算总投资为9199.81万元。资金来源以区级财政资金为主，多渠道筹措建设资金。

五、项目实施内容
主要建设内容主要包括水生态治理工程、生态建设工程、建筑工程水生态治理工程：项目区域内泛春湖、沐春湖水环境治理，水域面积约11.12公顷。生态建设工程：项目范围内生态环境提升面积约56670.3平方米。建筑工程：包括配套建筑面积600平方米、山顶生态木屋5个以及两栋沿街市政建筑外立面美化。

六、资金安排情况

2026年安排区级政府性基金预算200000元。
七、项目实施计划

项目于2022年11月开工建设，2023年9月首开区建设完成，2025年6月次开区建设完成，预计2026年6月前完成项目投资结算及移交工作。
八、项目实施成效

呈贡区沐春湖、泛春湖位于呈贡中央公园发展轴核心位置，目前湖水水质差，水动力不足，周边景观绿化效果欠缺。项目的建设有利于改善沐春湖、泛春湖水生态环境，促进水环境的良性循环，从源头控制滇池污染源的同时，提升区域的城市形象。

九、项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	项目整体完工，并完成竣工验收及政府审计工作。

	
	年度绩效目标（2026年）
	项目次开区完工，项目整体完成竣工验收工作。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	人工湿地面积
	=
	2900
	平方米
	001
	按合同执行
	人工湿地面积2900平方米
	可研批复

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	工程质量
	=
	合格
	年
	002
	按合同执行
	工程质量合格
	可研批复

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	项目建设工期
	=
	2025年完工
	年
	001
	按合同执行
	在2025年前完工
	可研批复

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	经济效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	中央资金合规使用，有力支撑项目建设
	=
	是
	年
	002
	按合同执行
	中央资金合规使用，有力支撑项目建设
	可研批复

	
	社会效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	巩固区域产业发展优势
	=
	巩固区域产业发展优势
	年
	002
	按合同执行
	巩固区域产业发展优势
	可研批复

	
	生态效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	改善人居环境，保护治理滇池生态环境
	=
	水质提升
	年
	001
	按合同执行
	水质由劣Ⅴ类提升至三类
	可研批复

	
	可持续影响
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	区域生态环境及社会环境
	=
	可持续发展
	年
	002
	按合同执行
	区域生态环境及社会环境可持续发展
	可研批复

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	人民群众满意度
	>=
	90
	%
	001
	按合同执行
	人民群众满意度大于等于90%
	可研批复

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


