
昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目（区级经费）

项目名称

呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）
立项依据

昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2024〕18号）
项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼

联系电话：67478333

法人代表：王吉庆

经费来源：区级财政资金

单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
项目基本概况

按照市海绵办打造海绵城市示范区要求，计划在呈贡海绵城市建设示范区（联大街、昆玉高速、洛龙河合围19平方公里区域）内实施呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目。

五、项目实施内容

项目主要分三部分，一是充分利用示范区中央公园、春城公园调蓄市政雨水，解决中央公园、春城公园旱塘水体无来水等水资源问题，提高示范亮点区域城市防洪排涝能力；二是采取提升吴家营至中央公园卧龙潭沟渠雨水水质，清理卧龙潭淤泥，中央公园（彩云南路－和谐街段）新增逐级跌水调蓄塘，修建泵站，将卧龙潭和沐春湖雨季收集的雨水提升至中央公园（春融东路至景明北路段）解决中央公园、春城公园雨水汇流区域初期雨水面源污染及卧龙潭水质恶化问题；三是对洛龙河（春融东路－景明北路段）综合整治，河道清淤，排口疏通，生态河岸拓宽满足20年一遇标准，建设亲水性平台和透水步道，恢复河道红线区域堤岸植被，项目总投资为43554700元。
六、资金安排情况

2026年区级经费预算500000元，主要用于支付各参建单位进度款。

七、项目实施计划

本工程于2025年4月3日开工建设，至2025年9月30日完成全部合同任务。

八、项目实施成效

本项目建设利用雨水滞蓄设施、河道治理、消除淹积水隐患等措施，使洛龙片区雨水滞蓄空间增加，洛龙河防洪能力提升，也提升了路面雨水收集能力和恢复排水管网过水能力。能够改善居民生活环境，促进社会可持续发展。

本建设项目本质上属于民生工程，其影响对于当地居民来说是支持的、期盼的，对当地水环境来说是有益的，对洛龙片区排水体系完善及品质提升来说是必要的。

项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	完成项目竣工验收工作，并完成项目竣工决算审计等收尾工作

	
	年度绩效目标（2026年）
	完成项目竣工验收工作，并完成结算工作

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	增加滞蓄空间
	=
	76100
	立方米
	001
	按标准执行
	用于考核项目完成度
	可研批复

	
	
	河道整治长度
	=
	1196.46
	米
	001
	按照标准执行
	用于考核项目完成度
	可研报告

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	资金支付合规性
	=
	100
	%
	001
	按标准执行
	用于考核项目资金支付是否合规
	资金支付程序

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	资金支付及时性
	=
	100
	%
	001
	按标准执行
	用于考核资金支付是否及时
	合同

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	生态效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	洛龙河防洪能力提升
	=
	提升
	是/否
	002
	按标准执行
	用于考核项目是否达到既定效益
	可研报告

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	服务对象满意度
	>=
	90
	%
	001
	按标准执行
	用于考核服务对象对项目效益是否满意
	满意度调查


