
昆明市呈贡区水务局

2026年昆明市主城水质净化厂尾水

综合利用工程项目

一、项目名称

昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程

二、立项依据

昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程可行性研究报告的批复（昆发改地区〔2022〕619号）
三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局
组织机构代码：115301210151293846
地址：昆明市呈贡区呈祥街惠景园D7栋9-10

楼联系电话：67478333
法人代表：王吉庆

经费来源：2026年区级财政预算
单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
四、项目基本概况

项目建设单位为昆明滇池水务股份有限公司，使用呈贡区地方政府专项债券额度发行2000万元，建设项目总投资为37070.81万元，其中工程费用30132.68万元，工程建设其他费用3568.06万元，预备费3370.07万元。
五、项目实施内容

1.市政再生水工程

（1）在捞渔河再生水处理站现状土建基础上，按近期1.0万m3/d规模配套完善工艺、电气及自控设备。

（2）在泛春湖公园配合呈贡区规划建设的泛春湖公园建设工程，在公园用地范围内新建一座全地下式再生水提升泵站（地面为公园绿化），设计规模1.5万立方米/日，占地2.27亩，其中地上建筑面积121.36平方米，地下1393.81平方米。

（3）对现状第一、四、龙泉泵站老旧水泵进行更换。

（4）新建市政再生水管网共涉及25条市政道路，共新建DN1000-200再生水管网约95.54km及其附属设施。

2.河道补水工程

（1）分别在第二、六及洛龙河水质净化厂内新建河道补水泵站，二厂河道补水泵站设计规模为5.6万m³/d，六厂河道补水泵站设计规模为6.4万m³/d，洛龙河厂河道补水泵站设计规模为1.5万m³/d。

（2）新建DN1800-300河道补水管道约27.32km，河道补水管主要采用开挖施工，部分采用顶管施工及拖管施工。

（3）新建智慧化补水调度系统一套。
六、资金安排情况

昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程专项债资金（昆财债〔2025〕76号）20000000元。
七、项目实施计划

项目自2024年10月30日启动实施，泛春湖再生中途泵站已全面完工，具备通水调试条件；呈贡行政中心片区再生水工程正在按计划施工；累计完成再生水管网铺设13,270.5米；项目整体形象进度约9.7%，累计完成投资5700万元。
八、项目实施成效

昆明市再生水供水管网系统不完善、覆盖率不高、供水能力不足，本项目的实施将进一步优化和完善昆明市再生水利用设施，扩大再生水管网覆盖范围，提高再生水利用率，在缓解供水紧张局面的同时，进一步削减入滇污染物负荷。
九、项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标（2025年—2027年）
	2026年开工建设完成2000万元投资任务。

	
	预算年度（2025年）目标
	计划2025年完成项目初步设计文本编制通过评审工作；完成环评水保方案编制；开展施工图纸设计勘察工作，在部分急难险重位置开展实施。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成2000万元投资任务
	=
	2000万
	元
	001
	未完成2000万元投资任务扣1分
	完成2000万元投资任务
	完成2000万元投资任务

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	一次性管道通过验收
	=
	2026年
	年
	001
	未通过验收扣一分
	一次性验收合格
	项目阶段性验收

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	2026年12月30日
	=
	2026年12月30日
	年
	001
	未在2026年12月30日完成扣一分
	2026年12月30日完成2000万元投资任务
	2026年12月30日完成2000万元投资任务

	
	成本指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	经济成本指标
	=
	2000万
	万元
	001
	未2026年完成20000投资任务扣一分
	2026年完成20000投资任务
	2026年完成20000投资任务

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	经济效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成2000万元固定投资
	=
	2000
	万元
	001
	未完成2000万元固定投资扣一分
	完成2000万元固定投资
	完成2000万元固定投资

	
	社会效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	提升昆明市再生水管网覆盖率
	=
	2026年提升昆明市再生水管网覆盖率
	年
	001
	无提升昆明市再生水管网覆盖率扣一分
	提升昆明市再生水管网覆盖率
	提升昆明市再生水管网覆盖率

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	再生水使用单位满意
	=
	再生水使用单位满意
	人（户）
	001
	再生水使用单位存在不满意扣一分
	再生水使用单位满意
	再生水使用单位满意


