
昆明市呈贡区水务局

2025年大中型水库移民后期扶持资金

一、项目名称

2025年大中型水库移民后期扶持资金

二、立项依据

昆明市搬迁安置办公室关于昆明市呈贡区2025年后期扶持项目松茂水库移民安置区吴家营街道刘家营社区美丽家园·移民新村建设项目可行性研究报告的批复》（昆搬复〔2024〕26号）。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局
组织机构代码：115301210151293846
地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼
联系电话：67478333
法人代表：王吉庆

经费来源：中央资金
单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
四、项目基本概况

昆明市呈贡区2025年后期扶持项目美丽家园项目松茂水库安置区吴家营街道刘家营社区美丽家园·移民新村建设项目，含村庄道路硬化工程及给排水工程两部分。

五、项目实施内容

1.村庄道路硬化工程：道路硬化路段共涉及 5条，总长为

2795米（2047米），其中，1号道路硬化 748米（已取消）、2号道路硬化 1010米、3号道路硬化 660米、新建 4号道路 187米、新建 5号道路190米，路面结构类型为：泥结石路面。

2.给排水工程：新建给水管网3853米，其中，聚乙烯 PE100

管 2828米、涂塑钢管 975米、排泥管 50米；新建 1400毫米×1800毫米矩形阀门井 1座，1100毫米×1100毫米矩形阀门井 9座，1200毫米×1200毫米矩形排气阀井 5座，1200毫米×1200毫米矩形水表井 1座，一体化泵站 1座。

六、资金安排情况

项目估算总投资：828.9万元。申请大中型水库移民后期扶持专项资金 463.9万元

七、项目实施计划

项目开工时间为2025年11月10日，预计2026年底完工。
八、项目实施成效

项目建成后受益人口涉及建设村组 163户 551人，其中移

民人口数为 106户 460人。
九、项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	2025年大中型水库移民后期扶持资金支付

	
	年度绩效目标（2026年）
	2025年大中型水库移民后期扶持资金支付

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	政策宣传次数
	>=
	2
	次
	001
	补助政策的宣传力度大于2次
	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。
	补助政策的宣传力度大于2次

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	获补对象准确率
	>
	98
	%
	002
	补助对象认定的准确性大于98%
	反映获补助对象认定的准确性情况。
获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
	补助对象认定的准确性大于98%

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	经济效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	带动人均增收
	>=
	95
	%
	002
	补助带动人均增收的情况大于95%
	反映补助带动人均增收的情况。
	补助带动人均增收的情况大于95%

	
	社会效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	生活状况改善
	>
	95
	%
	002
	补助促进受助对象生活状况改善的情况大于95%
	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
	补助促进受助对象生活状况改善的情况大于95%


