
昆明市呈贡区水务局

2025年水利发展（小型水库工程维修养护）资金（政府采购）

一、项目名称

2025年水利发展（小型水库工程维修养护）资金（政府采购）

二、立项依据

呈水复〔2025〕5号昆明市呈贡区水务局关于《昆明市呈贡区2025年度6座小型水库维修养护项目实施方案》的批复。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局
组织机构代码：115301210151293846
地址：呈祥街惠景园D7栋9-10楼
联系电话：67478333
法人代表：王吉庆

经费来源：中央资金
单位概况：呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。
四、项目基本概况

呈贡区小型水库工程部分设施设备存在破损、老化、缺失等工程缺陷，影响工程安全运行，也同小型水库标准化管理和高质量发展要求有较大差距。通过工程维修养护，可确保水利工程的功能完好和运行安全，延长其使用年限，充分发挥水利工程的工程效益、社会效益和经济效益，为区域水资源配置、防洪安全提供有力保障。本项目涉及6个小型水库：白龙潭水库、关山水库、白云水库三座小（一）型水库和大坝箐水库、三连塘水库、马鞍山水库三座小（二）型水库。

五、项目实施内容

主要建设内容：水库大坝和库区安装视频监控；照明设备设施；更换各类警示牌、标识牌、指示牌、制度牌；开展启闭机及机电设备、闸门及闸室附属设施年度维修养护；管理所房屋及设施维修养护等。

六、资金安排情况

工程概算总投资90.71万元。资金来源以中央水利发展资金86万元为主，其余不足部分由区级财政资金承担。

七、项目实施计划

2025年2月27日我局组织了招标代理单位响应文件评比工作，最终成交单位为云南滇铭项目咨询管理有限公司。2205年4月8日完成了设计（实施方案编制）服务单位的评标工作，中标单位为云南正滇建筑工程有限公司。2025年4月23日通过直接委托的方式选取了第三方检测、监理、造价三家服务单位，第三方检测服务单位为昆明扬禹水电工程质量检测有限公司，监理服务单位为云南天筑管理咨询有限公司，造价服务单位为华昆工程管理咨询有限公司。项目于8月16日开工，初步验收时间为2025年11月12日。
八、项目实施成效

完成白龙潭水库、关山水库、白云水库三座小（一）型水库和大坝箐水库、三连塘水库、马鞍山水库三座小（二）型水库，水库大坝和库区安装视频监控；照明设备设施；更换各类警示牌、标识牌、指示牌、制度牌；开展启闭机及机电设备、闸门及闸室附属设施年度维修养护；管理所房屋及设施维修养护等。
九、项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	保障大中型水库后期移民扶持工作正常开展

	
	年度绩效目标（2026年）
	保障大中型水库后期移民扶持工作正常开展

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	质量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	达标率
	=
	100
	%
	001
	按标准执行
	达标率
	执行方案

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成率
	=
	100
	%
	001
	按标准执行
	完成率
	是否完成

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	可持续影响
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	安全事故率
	=
	0
	%
	001
	按标准执行
	保障水库移民扶持工作安全开展，无安全事故
	无安全事故

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	服务对象满意度
	>=
	90
	%
	001
	按标准执行
	服务对象满意度达90%以上
	满意度调查


