
昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡区老旧居住区雨污分流改造

工程资金

一、项目名称

呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金。

二、立项依据

《昆明市财政局关于下达2025年滇池保护治理省级补助资金的通知》（昆财资环〔2025〕40号）、《2025年度滇池保护治理省级补助资金分配表》。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园
联系电话：0871-67471034

法人代表：王吉庆
经费来源：省级财政资金

单位概况：昆明市呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

四、项目基本概况

按照《滇池入河（湖）排污口“查、测、溯、治、管”工作总体方案》《昆明市滇池流域入河（湖）排污口排查溯源整治工作方案》（昆污防办便〔2024〕32号）《呈贡区入河（湖）排污口溯源整治工作方案》等文件要求，需开展马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）及滇池岸线排污口溯源整治工作。本工程溯源入滇沟渠排污口上游收水下庄社区、江尾社区、上下可乐社区、回回营社区、梅子社区、古城片区等老旧居住区，对其完善生活污水收集管网。
五、项目实施内容

项目计划沿江尾社区内部道路新建DN600污水主干管676m，新建DN500污水主干管2264m，同时配套新建城中村内部DN400污水支干管6090m。江尾北侧新建江尾北片区一体化污水提升泵站设计规模取 200 m3/d，出水管长度900m；江尾南侧改建江尾南片区一体化污水提升泵站设计规模取 100 m3/d，出水管长度 184m；配套建设雨污水检查井376座及其它附属设施，同时开挖恢复路面16868.88㎡。
目前，已取得可研批复、初设批复。正在开展水保、环评、施工图审查等前期工作。
六、资金安排情况

2026年安排预算10000000元（2025年结转2026年）用于支付呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金，来源为省级财政资金。

七、项目实施计划

项目资金使用根据施工进度按照签订的合同严格依规拨付。

八、项目实施成效

力争通过本次项目实施，实现呈贡区老旧居住区雨污分流提升工程，通过截流设施建设、社区污水收集完善后，构建社区（村）级主干污水收集系统，改善社区人居环境，为全过程雨污分流奠定基础。本次工程的实施将社区污水截流后进入污水管网，减少整个片区污水溢流的风险，减少污水排入河道。
九、项目绩效目标表
	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	完成辖区排口整治，提升辖区水环境收集，实现清污分流提质增效，提升管网运行效能。主要针对呈贡区下庄社区、江尾社区、上下可乐社区、回回营社区、梅子社区、古城片区等老旧居住区排水系统进行改造。

	
	年度绩效目标（2026年）
	2026年12月前完成可研、初设、环评、水保等前期工作，争取年内开工。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	老旧居住区雨污错混接的排水管道长度
	>=
	35.47
	公里
	定量指标
	是否达到指标值
	老旧居住区DN400—DN800雨污错混接的排水管道进行更新改造，长度共计35.47km。老旧居住区DN400—DN800雨污错混接的排水管道进行更新改造，长度共计35.47km。
	可行性研究报告

	
	
	老旧居住区排水管道清淤量
	>=
	4025
	吨
	定量指标
	是否达到指标值
	老旧居住区排水管道清淤4025吨。
	可行性研究报告

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	生态效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	保护老旧居住区生态环境
	=
	杜绝污水外溢污染老旧居住区环境
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	改造老旧居住区雨污分流系统，使之便于雨污水收集、利用和集中管理，杜绝污水外溢污染老旧居住区环境。
	可行性研究报告

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	服务对象满意度
	>=
	90
	%
	定性指标
	按标准执行
	服务对象满意度大于等于90%
	满意度调查表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


