
昆明市呈贡区水务局

2026年呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目经费

一、项目名称

呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目经费。

二、立项依据

《呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目设计施工一体化（EPC）合同》《谊康北路泵站监理合同》《谊康北路泵站造价合同》。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区水务局

组织机构代码：115301210151293846

地址：呈贡区呈祥街515号惠景园
联系电话：0871-67471034

法人代表：王吉庆
经费来源：区级财政资金

单位概况：昆明市呈贡区水务局为区政府工作部门，正科级。内设机构4个：办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、水资源管理科（加挂行政审批服务科）、滇池河道管理科（加挂河长制办公室）。

主要职责职能：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方针政策和法律法规。牵头河（湖）长制工作，负责拟订辖区滇池保护工作规范性、指导性文件，落实辖区滇池水污染防治规划和滇池治理目标。组织辖区内水资源利用和保护工作，宣传贯彻落实水资源管理“三条红线”制度，负责饮用水水源监督管理工作。负责拟订辖区内计划用水、节约用水方案，贯彻落实节水“三同时”制度。承担辖区内水事活动的行政管理职责，负责辖区滇池渔业资源行政管理。组织小（二）型及以下水利基建项目建设，负责组织、指导辖区内水库坝塘水利设施管理和保护。负责辖区内城市排水管理工作，指导、协调全区防汛、抗旱防御工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库移民的管理工作。负责水土保持工作。

四、项目基本概况

为解决牛屎沟水体污染问题，按照片区开发建设规划及进展，结合水环境提升相关工作要求，实施呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程，将谊康北路污水抽排至彩云路污水管，通过牛屎沟泵站排入捞鱼河污水处理厂进行处置。
五、项目实施内容

2024年11月13日经请示区政府后取得同意开展前期工作的批文，2025年4月2日设计施工方案已编制完成并通过专家评审，项目设计施工费1815445.20元、监理费41000.00元、造价费32500.00元。2025年4月入场施工，已完成1座一体化污水提升泵站及配套设施建设。2025年9月28日泵站完成初步验收，正在开展试运行工作。
六、资金安排情况

2026年安排预算280000元用于支付呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目经费，来源为区级财政资金。

七、项目实施计划

项目已完工，按照合同约定支付工程的施工费、监理费、造价费。
八、项目实施成效

解决了牛屎沟水体污染问题，改善当前污水外溢情况，有效化解了污水溢流到回回营内部沟渠臭味较大严重扰民矛盾，杜绝污水外溢污染城市环境，改善城市环境，完善了城市排水基础设施。
九、项目绩效目标表
	项目目标
	中长期绩效目标（2026年—2028年）
	为解决牛屎沟水体污染问题，按照片区开发建设规划及进展，结合水环境提升相关工作要求，实施呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程，将谊康北路污水抽排至彩云路污水管，通过牛屎沟泵站排入捞鱼河污水处理厂进行处置。目前，已完成初步验收。

	
	年度绩效目标（2026年）
	为解决牛屎沟水体污染问题，按照片区开发建设规划及进展，结合水环境提升相关工作要求，实施呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程，将谊康北路污水抽排至彩云路污水管，通过牛屎沟泵站排入捞鱼河污水处理厂进行处置。目前，已完成初步验收。

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	数量指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	建设规模及内容
	=
	100
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	完成呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目设计施工一体化（EPC）的全部工作。
	建设项目工程总承包合同

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	社会效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	通过实施工程，提升人居环境
	>
	90
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	通过实施工程，提升人居环境
	建设项目工程总承包合同

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	满意度90%以上
	>
	90
	%
	定性指标
	是否达到指标值
	满意度90%以上
	建设项目工程总承包合同

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


