
昆明市呈贡区第四中学部门2026年省级专项彩票公益金项目

项目名称

（结转）2025年第四批省级专项彩票公益金项目资金

立项依据

昆明市财政局关于下达2025年第四批省级专项彩票公益金项目资金的通知（昆财综〔2025〕27号）、昆明市呈贡区财政局关于批复2026年部门预算（上年结转）的通知（呈财行〔2026〕121号）

项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第四中学

组织机构代码：12530121MB0X57162L

地址：昆明市五华区一二一大街121号

联系电话：13508781357
法人代表：李兴富

经费来源：一般公共预算

单位概况：昆明市呈贡区第四中学根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室呈编办通〔2015〕36号成立，是独立核算的全额拨款事业单位，目前实有编制人数58人。学校深度践行“做有生命温度的教育，为学生的品质人生奠基”的办学理念，以精细化管理为抓手，深耕“莲花品质教育”特色建设，实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实“立德树人”的根本任务。
项目基本概况

学校综合体育场馆设施设备购置经费紧张，配套设施欠缺，体育馆部分功能不能使用，使用率低。为进一步提升和改善学校办学条件，配全配齐体育设施器材，开足体育课程，提高使用效率，保障教育教学高质量发展，昆明市财政局分配给我校2025年第四批省级专项彩票公益金项目，用于我校体育场馆配套设施建设。
项目实施内容

采购AI健身设备终端、体育竞技展示大屏等健身设备采购，

乒乓球桌、更衣柜、电动伸缩座椅等体育场家具以及场馆文化建设。
资金安排情况

昆明市呈贡区财政局于2025年12月拨付我校2025年第四批省级专项彩票公益金项目资金1000000.00元，由于临近年底财政关库时间紧张，25年未启动采购程序，资金尚未支付，全部结转到26年继续使用。
项目实施计划

首先，进行场地勘测、设计、市场调研，编制采购需求；其次，开展招标采购，进行采购项目标段划分及采购意向公示，委托代理及招标文件编制、公平竞争性审查，发布公告至开标；接下来，进入建设阶段，签订合同，项目施工，设施设备同步供货；最后，进行设备调试运行及验收。
项目实施成效

将显著改善学校体育教学与课外活动硬件条件，提升师生体质健康水平与体育素养，促进学校体育事业可持续发展，并辐射服务周边社区；合法合规进行支出，完成体育馆配套设施采购，满足在校师生体育锻炼和教学需求，项目按期投入使用，发挥资金效益。

项目绩效目标表

[image: image1.png]SREHT (202525202815 )|

TEREFHABHFSRINENEERS BHREHRRENTSHEEER BEFRHESIARSER, #RE

- Samiik.
U oo )E [ AASTEY, SRS, RGBT, RERRANR . IEERE .
s
= | BHE HE
—gptets || o |7 || B |
gt = = =
mEis = = =
ZEER oo s [ER fesicon, s RRASRERREER B
Rostist = = =
e - e | [EE [0 s BT REREEIRTAEAR, TbE
stet = = =
e = = =
ey
" it s X Pt ity
BASE | o o [ER MDA puepan ainte ARBLARER. [SETUEASINE
AEFIPRTR i (R85 Rz Aane [T = Eima (ame
(2025) 278)
e = = =
Ee = = =
prwmw - e o [ET [non, o Ear e R AR ERRAE (BEas
BEEEE - m v [EE [EAien. SO BRIHESEIEEE i





