
昆明高新区第二幼儿园部门2026年

户外运动场修缮项目经费项目

项目名称

户外运动场修缮项目经费
立项依据

昆明高新区第二幼儿园操场经过成立至今7年的使用，操场、跑道大面积出现水泥沥青石子脱落、开裂，导致幼儿户外活动存在较大安全隐患，为了给幼儿提供一个安全的生活学习环境，需对幼儿园操场进行修缮。
项目实施单位

单位名称：昆明高新区第二幼儿园

组织机构代码：125301153466443567

地址：昆明市呈贡区马金铺街道化城二期旁

联系电话：0871-64870499

法人代表：庞红霞

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明高新区第二幼儿园于2018年9月成立，为财政全额拨款事业单位。办学规模为18个班级，在园幼儿530人，有教职工73人。

项目基本概况

昆明高新区第二幼儿园操场经过成立至今7年的使用，操场、跑道大面积出现水泥沥青石子脱落、开裂，导致幼儿户外活动存在较大安全隐患，为了给幼儿提供一个安全的生活学习环境，需对幼儿园操场进行修缮，修缮所需费用200000元。
项目实施内容

对幼儿园破损的操场、跑道进行修缮，保证幼儿户外活动场地安全。
资金安排情况

该项目资金200000元，纳入2026年财政预算安排财政拨款收入项目支出。用于支付幼儿园修缮破损操场、跑道的费用，保证幼儿户外活动场地安全。
七、项目实施计划

该项目计划于2026年3月份启动，于2026年11月底前完成验收。
八、项目实施成效

对幼儿园破损的操场、跑道进行修缮，保证幼儿户外活动场地安全。
项目绩效目标表

	项目名称
	项目年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	指标内容

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	  户外运动场修缮项目经费
	2026年修缮损坏严重的户外运动场，保障幼儿户外运动安全。
	    产出指标
	数量指标
	修缮计划完成率
	=
	100
	%
	定量指标
	反映部门改造计划执行情况

	
	
	    产出指标
	质量指标
	改造项目利用率
	=
	100
	%
	定量指标
	反映设备利用情况。
改造利用率=（投入使用改造数/改造项目总数）*100%。

	
	
	    产出指标
	时效指标
	改造项目实施及时率
	=
	100
	%
	定量指标
	反映新改造按时部署情况。

	
	
	    效益指标
	经济效益指标
	改造项目经济性
	=
	200000
	元
	定量指标
	反映项目成本低于计划数所获得的经济效益。

	
	
	    满意度指标
	服务对象满意度
	使用人员满意度
	>=
	95
	%
	定量指标
	反映服务对象对改造项目的整体满意情况。


