
呈贡区发展和改革局2026年公共安全视频监控系统维护项目

项目名称

呈贡区2025年公共安全视频监控系统维护项目

立项依据

《呈贡区2025年公共安全视频监控系统维护项目合同书》等。
项目实施单位

单位名称：呈贡区发展和改革局
组织机构代码：11530121015129608B
地址：昆明市呈贡区惠景园D7栋18楼
联系电话：0871-67479741
法人代表：严凤
经费来源：财政拨款
单位概况：区发展和改革局为区政府工作部门，加挂区委财经委办公室、区粮食和物资储备局、区国防动员办公室、区人民防空办公室、区数据局牌子，主要负责编制全区国民经济和社会发展战略，统筹协调经济和社会发展，负责宏观经济和投资综合管理、争取项目资金、安排区级预算内公共基础设施建设资金，协调推进全区经济体制改革有关工作，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，牵头推进信用、能源、价格、粮食、物资储备、国防动员等工作。内设科室8个，下设事业单位2个，现共有在职在编干部职工33人，辅岗18人，退休干部49人。
项目基本概况

主要内容包括运维一标段：1320路视频监控前端设备维护及专网传输链路服务（中国移动）；运维二标段：820路视频监控前端设备维护、专网传输链路及裸光纤服务（中国电信）；造价服务：项目全过程造价咨询、招标控制价编制、结算审核等（盛发工程管理咨询）；监理服务：项目全过程监理，确保工程质量、进度、投资控制（云南省电子信息产品检验院）。涉及范围为昆明市呈贡区辖区内公共安全视频监控系统前端设备及配套传输网络。
项目实施内容

1320路视频监控前端设备维护服务，包含以下内容：1.对呈贡辖区内在使用的1320路视频监控前端设备进行维护服务，其中640路前端设备维护服务期为1年，680路（含5套5G布控球机）前端设备维护期为6个月。2.提供1320条专网视频传输链路，其中640条为期1年，675条为期6个月，5套5G布控球机无线传输链路。3.针对维护的1320路监控，提供10%的全新视频探头备品备件，用于损坏及维修时更换使用。备品仅用于维护时保持监控视频画面呈现，使用备品技术参数不低于在运维设备，备品所有权不归属甲方。

820路视频监控前端设备维护服务，包含以下内容：1.220路前端设备维护服务期12个月。2.600路（180路车辆标准卡口和420路视频监控）前端设备维护服务期6个月。3.220条专网视频传输链路服务期12个月。4.600条专网视频传输链路服务期6个月。5.提供100条裸光纤服务，服务期12个月。6.提供10%的全新视频探头备品备件，用于损坏及维修时更换使用。
资金安排情况

2026年区级财政预算安排呈贡区公共安全视频监控项目专项经费为262.2798万元。
项目实施计划

项目通过公开招标方式确定运维服务商（中国移动、中国电信），通过购买服务方式确定造价服务商（盛发）和监理服务商（省电子检验院），采购程序合规。合同签订后，各服务商按计划组建项目团队（运维共配备驻场技术员2名、前端维护驻场6名；造价配备驻场1名；监理配备驻场监理员），在规定时限内（10个日历日）完成运维接收。运维管理建立7×24小时响应机制（30分钟现场响应，12-24小时故障恢复）、在线率100%考核、季度清洗记录、点位迁移流程等。全过程跟踪审核，提供招标控制价、变更审核、结算审查等服务，确保投资控制。监理管理采用“远程协同+关键节点到场”模式，对运维质量、进度、安全进行全过程监督，定期提交监理报告。
项目实施成效

保障呈贡区公共安全视频监控系统的稳定运行，提升社会治安防控能力，确保视频监控前端设备在线率达100%，为公安实战、城市管理、应急指挥等提供可靠视频支撑。
项目绩效目标表

	单位名称、项目名称
	项目年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	指标内容

	呈贡区公共安全视频监控项目专项经费
	围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求，因地制宜,统筹推进,助推全区立体化社会治安防控体系建设。一方面，延续已完成立项批复的2022年建设内容，实行对老旧系统设备、已不满足智慧呈贡使用需求的系统设备进行拆除后新建；对尚能持续有效运行的系统设备进行维护服务。
另一方面，完成2019年、2020年、2021年雪亮工程建设的收尾工作，对已建雪亮工程系统、平台持续赋能。
	产出指标
	数量指标
	视频监控运维
	=
	2140
	路
	定量指标
	视频监控前端链路数

	
	
	产出指标
	数量指标
	接入社会资源视频监控
	=
	1500
	路
	定量指标
	接入社会资源视频监控路数

	
	
	产出指标
	质量指标
	重点区域视频监控联网率
	=
	100
	%
	定量指标
	呈贡区重点区域视频监控联网比率

	
	
	产出指标
	质量指标
	视频监控设备完好率
	=
	100
	%
	定量指标
	平台联网监控完好比例

	
	
	效益指标
	社会效益
	重点区域视频监控覆盖率
	=
	100
	%
	定量指标
	呈贡区重点区域视频监控覆盖比例

	
	
	效益指标
	可持续影响
	监控数据存储时间
	>=
	30
	天
	定量指标
	监控数据存储时间

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度
	满意度调查
	=
	100
	%
	定量指标
	社会服务对象满意度




