
2026年呈贡区林业生态建设项目
项目名称

2026年呈贡区林业生态建设项目经费
立项依据

根据《昆明市退化林本底评估工作方案》、昆明市林业和草原局《关于认真落实2022年林草生态建设项目的实施方案》；《昆明市林业和草原局关于印发2023年林草生态建设项目实施方案的通知》及昆财农〔2023〕111号 《关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》、《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件。
项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区自然资源局

组织机构代码：11530121MB1D981364

地址：昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D8栋7楼

联系电话：0871-67479703
法人代表：江华

经费来源：一般公共预算

单位概况：负责宣传、贯彻执行自然资源管理工作的方针、政策及法律、法规。履行全区土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责和国土空间用途管制职责。开展自然资源调查监测评价、辖区内自然资源统一确权登记。负责自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作。建立国土空间规划体系并监督实施，推进辖区内各行业专项规划及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹国土空间生态修复。牵头拟定并实施耕地保护政策，落实耕地保护制度。管理地质勘查行业、测绘地理信息和地质工作。落实地质灾害防灾减灾规划要求。负责陆生野生动植物资源监督管理。推进林业和草原改革和产业发展工作。贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策。负责林木采伐、运输、加工（经营）的监督管理。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库。管理林木种苗、草种生产经营行为。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责自然资源领域人才队伍建设。
项目基本概况

开展退化林本底评估工作，对昆明市林地中的"乔木林"、"竹林"进行退化林判别评估，通过造林绿化落地上图系统，纳入全市退化林本底数据库，摸清退化林家底，为编制退化林修复规划，申报、实施退化林修复任务提供依据。支付剩余技术服务费。
根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号）文件安排，下达给我区2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金500万元，用于支付滇池流域林业生态修复2022年建设项目及启动2023年建设项目。支付500元剩余资金。
 根据《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，完成整合后项目总面积12506亩，其中：人工造林2506亩；市级封山育林10000亩；支付2025年及2026年管养工程款。
根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件安排，完成呈贡区市级封山育林10000亩；四旁植树3万株（折算600亩 ）；占用林地植被恢复80亩；古树名木保护78株；义务植树40万株； 完成落地上图3万株（折算600亩）任务。支付相关技术服务费。 

项目实施内容

开展退化林本底评估工作，评估成果将作为国家编制退化林修复规划，安排、实施退化林修复任务的重要依据，以2021年全市林草生态综合监测数据为基础，开展对昆明市林地中的"乔木林"、"竹林"进行退化林判别评估，通过造林绿化落地上图系统，纳入全市退化林本底数据库，摸清退化林家底，为编制退化林修复规划，申报、实施退化林修复任务提供依据。支付剩余技术服务费。
根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号）文件安排，下达给我区2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金500万元，用于支付滇池流域林业生态修复2022年建设项目及启动2023年建设项目。 完成2022年及2023年林草生态建设整合后项目2506亩建设期内2025年度管养施工。支付500元剩余资金。
 根据《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，完成整合后项目总面积12506亩，其中：人工造林2506亩；市级封山育林10000亩；支付2025年及2026年管养工程款。
根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件安排，完成呈贡区市级封山育林10000亩；四旁植树3万株（折算600亩 ）；占用林地植被恢复80亩；古树名木保护78株；义务植树40万株； 完成落地上图3万株（折算600亩）任务。支付相关技术服务费。 

资金安排情况

财政年初预算批复资金952217.4元。
项目实施计划

已完成2023年国家级下发呈贡区图斑1322个，总面积9903.15亩的退化林调查评估工作；

已完成完成2022年及2023年林草生态建设整合后项目2506亩建设期内2025年度管养施工；

已完成根据《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，完成整合后项目总面积12506亩，其中：人工造林2506亩；市级封山育林10000亩；

已完成完成呈贡区市级封山育林10000亩；四旁植树3万株（折算600亩 ）；占用林地植被恢复80亩；古树名木保护78株；义务植树40万株； 完成落地上图3万株（折算600亩）任务；

项目实施成效

完成2023年国家级下发呈贡区图斑1322个，总面积9903.15亩的退化林调查评估工作。

完成2022年及2023年林草生态建设整合后项目2506亩建设期内2025年度管养施工；按文件要求，完成了支付2022年及启动2023年林草生态建设工作；
完成整合后项目总面积12506亩，其中：人工造林2506亩；市级封山育林10000亩；

根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件安排，完成呈贡区市级封山育林10000亩；四旁植树3万株（折算600亩 ）；占用林地植被恢复80亩；古树名木保护78株；义务植树40万株； 完成落地上图3万株（折算600亩）任务 ；
项目绩效目标表

	项目绩效目标表

	项目目标
	总体目标(2026年)
	根据 《昆明市退化林本底评估工作方案 》开展呈贡区退化林本地评估工作；根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号）文件安排，《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，完成整合后项目生态建设任务；根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件安排，完成年度目标任务；

	
	预算年度(2026年)目标
	根据 《昆明市退化林本底评估工作方案 》根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号）文件安排，《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》（ 昆林发〔2025〕29号）文件安排，完成预算资金支付。      

	绩效指标
	评（扣）分标准
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标属性
	
	
	

	产出指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	质量指标
	
	
	完成2023年国家级下发呈贡区图斑1322个，总面积9903.15亩的退化林调查评估工作；完成整合后项目总面积12506亩；市级封山育林10000亩；四旁植树3万株（折算600亩 ）；占用林地植被恢复80亩；古树名木保护78株；义务植树40万株； 完成落地上图3万株
	
	
	空
	空
	《昆明市退化林本底评估工作方案 》根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号）文件安排，《昆明市呈贡区发展和改革局关于昆明市呈贡区2022年及2023年林草生态建设整合后项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2023〕70号）文件安排，根据《昆明市林业和草原局关于印发2025年林草生态建设项目实施方案的通知》

	
	时效指标
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成时间
	=
	2025-2026年
	
	
	
	
	相关成果报告、考核及验收

	效益指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	社会效益
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	完成生态建设任务
	达到预期社会效益
	完成
	%
	
	达到预期效果
	完成任务要求
	相关成果报告、考核及验收

	满意度指标
	
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	服务对象满意度
	
	
	空
	
	
	空
	空
	

	
	
	满意
	>=
	98
	%
	
	服务对象满意
	
	相关成果报告、考核及验收


