## 附件：评分办法

| 评分项目 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （满分50分） | - （1）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×50。 （2）评标基准价为最低投标报价。 （3）价格权值：混凝土立方体抗压强度(含养护)50%、混凝土抗渗实验(含养护)5%、砂浆抗压强度(含养护)5%、混凝土抗折强度（含养护）5%、配合比（普通混凝土）含原材料检验15%、配合比（抗渗混凝土）含原材料检验5%、配合比（高强混凝土）含原材料检验5%、配合比（抗折混凝土）含原材料检验5%、配合比（砂浆）含原材料检验5%。 |  |
| 服务实施方案（满分20分） | （1）服务实施方案切实可行，并且具有较强的可操作性，能充分考虑用户需求的，得16-20分； （2）服务实施方案基本完整，基本考虑用户需求，但方案中具体措施结合所投标段实际情况不够的，得10-15分； （3）服务实施方案有欠缺的，得1-9分； （4）无项目实施方案的，得0分。 |  |
| 拟派往本项目组织机构 和人员配置 （满分10分） | （1）项目组织机构管理体系完善，针对性强，有科学严谨的管理程序，专业配置合理齐全的得6-8分； （2）项目组织机构管理体系完善，有针对性，有管理程序，专业配置基本合理的得1-5分； （3）没有组织机构和人员配置的不得分。 （4）项目组成员每有一位中级专业技术人员加1分，最高加2分，满分不超过10分。 |  |
| 工作进度计划及保证措施 （满分10分） | （1）检测内容严格按投标工期安排，检测工序搭配逻辑关系清晰、合理，并能指导检测工作且针对性好的得 7-10分 。 （2）检测内容按投标工期安排，检测工序搭配逻辑关系合理，但针对性一般的得 5-6分 ； （3）检测内容符合投标工期要求，检测工序搭配逻辑关系基本合理，但缺乏针对性的得 3-4分 ； （4）检测计划中工序搭配逻辑关系有错误的得 1-2分 ； （5）无检测计划及保证措施的不得分。 |  |
| 服务质量承诺及保证措施 （满分5分） | （1）服务质量保障措施及承诺阐述特别全面，合理、可行，能较好的满足用户的需求，得4-5分； （2）服务质量保证措施及承诺阐述基本全面、合理、可行，能基本满足用户的需求，得2-3分； （3）服务质量保证措施及承诺阐述较粗略，合理性、可行性较差，难以满足用户需求的，得1-2分。 （4）无服务质量承诺及保证措施方案，得0分 |  |
| 企业业绩 （满分5分） | 2024年至今，企业承担过至少一个相关见证取样检测业绩得3分；每增加一个检测服务业绩加1分，分数加满5分为止。 |  |