2025年城镇保障性安居工程中央补助资金

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

（1）云南开泽资产运营有限公司建设的兴冶国际广场保障性租赁住房项目，位于呈贡区斗南街道彩云路与兴呈路交叉口。总投资概算27526.55万元，总建筑面积4.05万平方米，共建设保障性租赁住房461套。该项目于2024年5月21日取得昆明市保障性租赁住房项目认定书。截至2025年12月31日，3栋118套已完成装修工作，计划2026年2季度纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”分配管理；5栋主体结构封顶，正在进行外立面施工及室外基础设施配套建设。

（2）昆明市呈贡区春都住房服务有限公司建设的招商·翰林大观保障性租赁住房项目，位于昆明市呈贡区雨花路与月华街交叉口。总投资概算3164.67万元，总建筑面积0.79万平方米，共建设保障性租赁住房175套。该项目于2024年5月21日取得昆明市保障性租赁住房项目认定书。截至2025年12月31日，175套房屋已完成装修，配备家具家电，达到拎包入住条件，并全部纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”分配管理。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标
保障性租赁住房项目建设是解决新市民、青年人（包括各行业产业工人、新业态就业人员、教育及医疗卫生等行业新就业大学生）等群体的住房困难问题，是重要的民生工程，加快建设保障性租赁住房，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。
2.项目绩效阶段性目标
积极支持好服务好云南开泽资产运营有限公司和昆明市呈贡区春都住房服务有限公司，加快推进项目装修改造工作及分配管理相关工作。
二、项目单位绩效报告情况

2025年城镇保障性安居工程中央补助资金剩余67.62万元，2025年2月27日实际拨付67.62万元，其中：昆明市呈贡区春都住房服务有限公司建设的招商·翰林大观保障性租赁住房项目拨付18.61万元、云南开泽资产运营有限公司建设的兴冶广场保障性租赁住房项目拨付49.01万元 。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。   
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

呈贡区乌龙保障性租赁住房项目1800套，因军用机场限高问题，无法按照要求开工建设。为完成全市计划任务，按照《昆明市住房和城乡建设局关于调整部分县区2024年保障性租赁住房建设任务的通知》有关要求，将呈贡区乌龙保障性租赁住房项目1800套，调整217套至阳宗海中通快递西南（昆明）智能科技电商产业园项目，调整50套至五华区中天龙泉湾项目，剩余1533套由省住房城乡建设厅统筹调整至其他州市实施，对应的中央财政补助资金调整收回1003.82万元。调整后呈贡区剩余中央财政城镇保障性安居工程补助资金67.62万元，经对接市住建局，剩余补助资金用于补助2024年保障性租赁住房项目。结合项目实际进展，该项目补助资金已于2025年2月27日拨付昆明市呈贡区春都住房服务有限公司建设的招商·翰林大观保障性租赁住房项目18.61万元、云南开泽资产运营有限公司建设的兴冶广场保障性租赁住房项目49.01万元。项目如实申报绩效。

2.项目资金使用情况分析

2025年城镇保障性安居工程中央补助资金剩余67.62万元，2025年2月27日实际拨付67.62万元，其中：昆明市呈贡区春都住房服务有限公司建设的招商·翰林大观保障性租赁住房项目拨付18.61万元、云南开泽资产运营有限公司建设的兴冶广场保障性租赁住房项目拨付49.01万元 。
3.项目资金管理情况分析

项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目按照正常政府流程办理了各项手续，已取得可行性研究批复、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环境批复、人防工程施工图设计审查批复等相关手续。并且完成了施工总承包、监理、造价等主要单位的招标工作。经联联合批，取得昆明市保障性租赁住房项目认定书。
2.项目管理情况分析

呈贡区成立了以区长为组长，区政府分管领导为副组长，各相关职能部门为成员的保租房建设工作领导小组，办公室设在呈贡区住房和城乡建设局。领导小组办公室在呈贡区住房和城乡建设局，主要承担领导小组日常工作，牵头组织召开项目联合审批会议，研究解决保租房建设工作中存在的困难问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目严格执行工程监理制度。通过公开招标方式确定了监理单位开展监理工作，监理单位根据合同及相关规范要求对工程质量、工程进度、工程成本、工程变更、工程安全、工程检测、测试工作等方面实施监督和管理。
（2）项目成本（预算）节约情况

委托造价咨询单位进行全过程跟踪服务，有效控制建设投资，节约资金。
2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2025年12月31日，兴冶国际广场保障性租赁住房项目3栋118套已完成装修工作，计划2026年2季度纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”分配管理；5栋主体结构封顶，正在进行外立面施工及室外基础设施配套建设。

截止2025年12月31日，招商·翰林大观保障性租赁住房项目175套房屋已完成装修，配备家具家电，达到拎包入住条件，并全部纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”分配管理。
（2）项目完成质量

项目严格执行工程招标管理制度、工程监理制度。建设行政管理主管部门对该项目的建设进行监督管理。未发生质量安全事故。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

良好完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目完成后，对于改善民生、改善城乡居民消费环境、促进社会和谐稳定具有重要意义。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排、评价结果公开。
主要经验及做法、存在的问题和建议

我局将继续做好已纳入“昆明市保障性住房信息管理系统”的保障性租赁住房分配管理工作，督促未纳入系统分配的项目加快建设并将房源统一纳入系统分配管理。
八、其他需说明的问题
    无。
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