呈贡区烂尾楼及房地产领域突出问题化解整治工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照省、市政府关于烂尾楼清理整治相关工作要求，采取有效措施，妥善处置烂尾楼存在问题，维护呈贡区房地产领域信访维稳工作，在规定时限要求内完成化解目标，设立前期工作经费化解整治呈贡区共梳理出7个烂尾楼项目。呈贡区共有7个烂尾项目，分别为奥宸中央广场G07地块、新都昌广场、涌鑫哈佛、泛亚城邦三期、康美健康城、花香满径、置信银河广场项目。目前有6个项目已完成销号交付工作，仅涌鑫哈佛中心项目剩余一个地块未交付，已交付的项目均完成办证工作，呈贡区烂尾楼化解工作已接近尾声。

（二）项目绩效目标

按照省、市、区相关烂尾楼整治工作要求，为有效解决呈贡区烂尾楼化解整治工作，全力推进工作开展，在规定时限要求内完成化解目标，促进房地产市场健康发展，进而推动经济增长。确保实现呈贡区未化解烂尾楼项目尽快完工交付，从而保障购房者的合法权益，减少因烂尾楼引发的社会矛盾和纠纷，切实做到解决群众揪心事、烦心事、操心事。
二、项目单位绩效报告情况

为妥善处置烂尾楼问题，结合呈贡实际，呈贡区委区政府进一步提高政治站位，以人民为中心，从维护社会稳定和保护群众合法权益的根本点出发。按照“一项目一对策，先易后难、各个击破，分类处置”的思路，坚持尊重历史、实事求是、民生优先、依法行政的原则，稳步有序化解烂尾楼问题。

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（呈财行〔2025〕74号）文件，年初安排预算资金25.00万元，实际支出3.58万元。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

按照呈贡区烂尾楼清理整治化解工作推进会会议精神，有序推进烂尾楼化解工作，2025年烂尾楼前期工作经费25.00万，该项经费根据7个烂尾楼化解工作责任单位工作需要申请，专款专用。结合项目实际进展，项目经费支出3.56万元。项目如实申报绩效。

2.项目资金使用情况分析：资金使用严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

3.项目资金管理情况分析

根据资金管理的有关办法规定，认真严格执行和落实项目经费管理，严格专项经费的预算执行，规范了经费的管理及使用行为，通过严格管理，规范运作，确保经费起到明显成效。

（二）项目实施情况分析

项目按照正常政府流程申请，审核，上报各项手续，严格按照文件要求对满足条件的责任单位进行审核，严格按上级批复进行拨付。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况。7个烂尾楼化解专项经费预算经费控制，严格执行财政预算相关管理制度。管理手段基本有效，确保了项目的费用支出符合相关项目管理制度规定要求。
2.项目的效率性分析

以人民为中心，从维护社会稳定和保护群众合法权益的根本点出发，有效化解烂尾楼项目。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。呈贡区经省市烂尾楼清理整治领导小组认定的烂尾楼项目共有7个，目前，仅涌鑫哈佛中心项目剩余一个地块未交付，已交付的项目均完成办证工作，呈贡区烂尾楼化解工作已接近尾声。根据保交楼相关政策要求，目前4个项目已全部交付（蓝光天樾，昆明之光A1、A5、A6地块、花香满径项目、海之城）有力保障购房业主合法权益，保交楼资金还款工作有续推进。
（2）项目实施对经济和社会的影响。通过烂尾楼化解整治前期工作经费拨付，较好的推动了呈贡区烂尾楼项目化解整治工作、对呈贡区烂尾楼项目化解具有实质性帮助。有效化解烂尾及遗留问题项目，切实维护广大人民群众利益。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
自评得分93分。
六、绩效评价结果应用建议

无。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。
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