呈祥街（兴呈路至古滇路）市政道路建设

项目支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

呈祥街（兴呈路至古滇路）市政道路建设项目为龙街村片区城中村改造项目基础配套设施呈祥街（兴呈路-古滇路）一期建设项目，道路东起于兴呈路，西止于古滇路，道路全长767.013m，道路红线宽60-65m，道路工程规划面积约46396.23㎡；道路为城市主干道。建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、强弱电工程、照明工程、绿化工程等。
项目绩效目标

1.项目绩效总目标：道路的建成对改善周边交通环境和呈贡新区“核心片区”的建设和发展起到良好的推进作用。项目建设将完善市政路网，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。
2.项目绩效阶段性目标：完成呈祥街（兴呈路-古滇路）的用地报批手续，取得用地批复、《国有建设用地划拨决定书》、《建设用地规划许可证》。

二、项目单位绩效报告情况

2025年完成呈祥街（兴呈路-古滇路）的用地报批手续，已取得用地批复、《国有建设用地划拨决定书》、《建设用地规划许可证》，现在正在施工中。缴纳土地报批手续费用，并支付第三方技术服务费，2025年共拨付78.008170资金万元。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，项目资金使用严格按照签订的合同执行，确保资金合理使用和资金使用安全。

2、项目资金使用情况分析。2025年完成呈祥街（兴呈路-古滇路）的用地报批手续，已取得用地批复、《国有建设用地划拨决定书》、《建设用地规划许可证》，现在正在施工中。缴纳土地报批费用、支付技术服务费共计78.008170万元。

3、项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。2025年完成呈祥街（兴呈路-古滇路）的用地报批手续，已取得用地批复、《国有建设用地划拨决定书》、《建设用地规划许可证》，现在正在施工中。严格执行国家及省市有关法律法规及规范，选取第三方技术服务单位，严格按照法定程序上报资料，办理土地报批手续。

2、项目管理情况分析。成立项目小组，统一组织协调道路建设，完善各类报批资料、事项及手续，按时缴纳土地规税费，跟进督促手续办理进度，及时解决办理过程中存在的问题，按照合同约定和手续办理情况及时拨付资金。
（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。按照基本建设程序，合规选取经验丰富的技术服务单位。技术服务单位在规定时间内按时按质完成了项目土地报批手续，未超预算。
2、项目的效率性分析。按照基本建设程序，合规选取经验丰富的技术服务单位，大大缩短办理周期，为项目开工建设提供了先行条件。
3、项目的效益性分析。项目建设确保提高区域交通的通达性和便捷性，缓解交通拥堵问题，为居民出行和区域发展提供良好的交通条件。

五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
六、绩效评价结果应用建议

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。
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